**ZAPYTANIE OFERTOWE**

**nr 1/HOSTEL/SNR/2019/BK z dnia 31.07.2019r.**

dotyczące wyboru wykonawcy kompleksowego dostosowania do stanu gotowego   
do użytkowania lokalu na potrzeby hostelu dla osób uzależnionych od alkoholu w ramach projektu: ,,Poprawa dostępności usług zdrowotnych szansą na niezależność mieszkańców województwa świętokrzyskiego”

*Podstawa prawna: zasada konkurencyjności określona w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju (wersja z dnia 19 września 2016 r.). Postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych*

1. **DANE ZAMAWIAJĄCEGO**

Stowarzyszenie ,,Nadzieja Rodzinie”

ul. Karczówkowska 36, 25-711 Kielce

NIP: 657-250-34-78

**MIEJSCE PUBLIKACJI OGŁOSZENIA O ZAPYTANIU OFERTOWYM**

Siedziba Zamawiającego - ul. Karczówkowska 36, 25-711 Kielce

Biuro Zamawiającego - ul. Karczówkowska 36, 25-711 Kielce

Strona internetowa Zamawiającego - http://stowarzyszenie.nadziejarodzinie.org.pl/

Baza konkurencyjności - [www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl](http://www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl)

1. **POSTANOWIENIA OGÓLNE**

Stowarzyszenie ,,Nadzieja Rodzinie” realizując projekt w ramach Osi Priorytetowej RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działania RPSW.09.02.03 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych, pn.: ,, Poprawa dostępności usług zdrowotnych szansą na niezależność mieszkańców województwa świętokrzyskiego” nr umowy RPSW. 09.02.03-26-0223/18-00, finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, ogłasza nabór ofert na kompleksowe dostosowanie do stanu gotowego do użytkowania pomieszczeń o powierzchni użytkowej 177,77 m2 na 1 piętrze lokalu przy ul. Mielczarskiego 45 w Kielcach, na potrzeby hostelu będącego miejscem zamieszkania postrehabilitacyjnego.

Projekt realizowany jest na terenie województwa świętokrzyskiego w okresie od **1 czerwca 2019r.   
do 30 czerwca 2022r.**

Wykonawcy biorący udział w niniejszym postępowaniu zobowiązani są do stosowania wytycznych   
Instytucji Zarządzającej w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu   
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.Dokumentacja, o której mowa dostępna jest na stronie: <http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/zapoznaj-sie-z-prawem-i-dokumentami/dokumenty-krajowe/item/91-wytyczne>

1. Wykonawca oświadcza, że przeprowadził wizję lokalną i sprawdził stan techniczny budynku   
   oraz zapoznał się z zakresem prac remontowo-adaptacyjnych. Wykonawca zrzeka się wszelkich   
   zarzutów i roszczeń opartych o nieznajomość stanu faktycznego mających wpływ na zakres   
   realizowanego zamówienia.
2. Zlecenie określonej części zadania podwykonawcom jest możliwe.
3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zabezpieczenia terenu inwestycji, za szkody   
   wyrządzone podczas prowadzenia prac oraz ewentualne wypadki wynikające z działania   
   lub zaniechania ze strony Wykonawcy. W ramach pełnej odpowiedzialności Wykonawca   
   odpowiada za szkody oraz wypadki wynikające z działania lub zaniechania podwykonawców   
   oraz osób, którym powierzył wykonanie zadania. Zamawiający ma prawo zgłosić się   
   bezpośrednio do zakładu ubezpieczeń, z którym umowę ubezpieczenia podpisał Wykonawca   
   i nie musi zgłaszać się bezpośrednio do podwykonawcy.
4. Wykonawca będzie prowadził prace adaptacyjno - remontowe w sposób nie zakłócający   
   prawidłowego funkcjonowania znajdujących się w budynku Środowiskowego Domu   
   Samopomocy z Mieszkaniami Całodobowymi oraz podmiotu ekonomii społecznej:   
   „Świętokrzyska Catering”.
5. **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**
6. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe dostosowanie do stanu gotowego do użytkowania pomieszczeń o powierzchni użytkowej 177,77 m2 na 1 piętrze lokalu przy ul. Mielczarskiego 45 w Kielcach, na potrzeby hostelu będącego miejscem zamieszkania postrehabilitacyjnego,   
   w ramach projektu: „Poprawa dostępności usług zdrowotnych szansą na niezależność mieszkańców województwa świętokrzyskiego”
7. Zakres prac remontowo-budowlanych oraz elementów wyposażenia zawierają załączniki nr 1a oraz 1b do niniejszego postępowania:

**Załącznik 1a:** Projekt budowlano-wykonawczy remontu części budynku usługowego   
z przeznaczeniem na mieszkania terapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu.

**Załącznik 1b:** Opis kompleksowych robót remontowo-adaptacyjnych i wyposażenia.

**Wspólny słownik zamówień CPV:**

45000000-7 - Roboty budowlane

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

39000000-2 - Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące

39700000-9 - Sprzęt gospodarstwa domowego

39200000-4 - Wyposażenie domowe

39313000-9 - Wyposażenie hoteli

1. Wykonawca winien złożyć ofertę na pełen zakres dostosowania i wyposażenia lokalu do potrzeb utworzenia hostelu. Oferty częściowe będą odrzucone.
2. Ofertę należy złożyć wskazując cenę w podziale na prace remontowo – adaptacyjne, wyposażenie i elementy wyposażenia nieprzenośne, na stałe przytwierdzone do nieruchomości.
3. Zamawiający zastrzega, że Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, dostawami i ewentualnym montażem, kosztami transportu i ubezpieczeniem.
4. Wyposażenie zostanie dostarczone i zamontowane przez Wykonawcę i pierwszy raz uruchomione w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie inwestycji.
5. Zamawiający wymaga aby Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia przeprowadził wizję lokalną i sprawdził stan techniczny budynku oraz zapoznał się z zakresem prac remontowo-adaptacyjnych przed złożeniem oferty. Wykonawca zrzeka się wszelkich zarzutów i roszczeń opartych o nieznajomość stanu faktycznego mających wpływ na zakres realizowanego zamówienia.
6. Zamawiający wymaga, aby prace remontowo-adaptacyjne prowadzone przez Wykonawcę przebiegały w sposób nie wpływający na prawidłowe funkcjonowanie znajdujących się   
   w budynku podmiotu ekonomii społecznej oraz placówki wsparcia Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnień w tym zakresie z Kierownikiem Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Szefem Kuchni „Świętokrzyska Catering”.
7. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca na każde żądanie zamawiającego przedstawił kompletną dokumentację techniczną przedmiotu zamówienia, aktualne wszelkie niezbędne atesty, certyfikaty, innych dokumentów jeżeli są wymagane przez Zamawiającego lub obowiązujące przepisy prawa.
8. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał polisę ubezpieczenia OC obejmującą wszystkie ryzyka budowy, to jest związane z obiektami, pracami, sprzętem i wyposażeniem, zapleczem budowy rozszerzoną o szkody spowodowane przez niego lub podwykonawców w toku wykonywania obowiązków wynikających z rękojmi za wady lub gwarancji oraz za szkody, które ujawniły się w okresie gwarancji, niemniej powstały podczas realizacji robót budowlanych oraz szkody spowodowane błędami producenta.
9. Zamawiający pozostawia sobie prawo do zweryfikowania przedmiotu zamówienia pod kątem możliwości realizacji i faktycznej wyceny złożonych przez Wykonawcę.
10. Do zakresu przedmiotu zamówienia należy także udzielenie gwarancji jakości i wykonywanie przez Wykonawcę świadczeń z niej wynikających.
11. **WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW**

O realizację zamówienia mogą się ubiegać wszystkie podmioty, które spełniają poniższe wymogi:

1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym   
   i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;
3. Zapoznali się z wzorem umowy i w pełni go akceptują;
4. Posiadają polisę ubezpieczenia OC;
5. Przeprowadzili wizję lokalną i sprawdzili stan techniczny budynku oraz zapoznali się   
   z zakresem prac remontowo-adaptacyjnych przed złożeniem oferty. Wizję lokalną można przeprowadzić po uprzednim poinformowaniu Zamawiającego o jej terminie w dni robocze   
   w godzinach między 8:00 a 16:00;
6. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację zamówienia;
7. Nie są powiązani osobowo ani kapitałowo z Zamawiającym;
8. Niezależnie od rękojmi unormowanej KC, udzielą gwarancji jakości wykonania przedmiotu umowy nie krótszej niż 24 miesiące. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:
9. bezpłatnego usunięcia wady fizycznej rzeczy lub do dostarczenia rzeczy wolnej od wad,   
   o ile wady te ujawnią się w ciągu terminu gwarancji;
10. zapewnienia na własny koszt demontażu, montażu oraz transportu w celu usunięcia wady   
    - zarówno rzeczy wadliwej jak i po usunięciu wady;
11. dostarczenia rzeczy wolnej od wad, jeżeli w terminie gwarancji dokonane zostały co najmniej 3 jego naprawy, a rzecz jest nadal wadliwa;
12. wykonania zobowiązania gwarancyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od zawiadomienia o wadzie.

Usunięcie wad uważa się za skutecznie dokonane z chwilą podpisania przez obie Strony Protokołu odbioru usunięcia wad.

Termin gwarancji będzie liczony od dnia podpisania Protokołu odbioru końcowego.

2. Niespełnienie któregokolwiek z wymogów, skutkuje odrzuceniem oferty.

1. **DOPUSZCZALNA LICZBA OFERT SKŁADANYCH PRZEZ JEDNEGO WYKONAWCĘ.**

Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających. polegające na powierzeniu Wykonawcy realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych, nieobjętych zamówieniem podstawowym.

1. **KRYTERIUM OCENY OFERT. OPIS KRYTERIÓW.**
2. Ocenie zostaną podane jedynie oferty spełniające wszystkie wymogi formalne i niepodlegające odrzuceniu.
3. Zamawiający wybierze najlepszą ofertę w oparciu o podane niżej kryteria wyboru:

**Cena brutto – waga 80%**

80 pkt otrzyma oferta Wykonawcy z najniższą ceną brutto, pozostałe oferty – proporcjonalnie mniej według wzoru:

**C** = x 80

C – ilość punktów dla kryterium

CN – najniższa oferowana cena

CR – cena oferty rozpatrywanej

**Gwarancja – waga 20%**

Za każde dodatkowe 6 m-cy gwarancji ponad 24 miesiące Wykonawca otrzyma punkty   
na zasadach określonych w poniższej tabeli:

|  |  |
| --- | --- |
| **Ilość miesięcy gwarancji** | **Liczba punktów** |
| do 24 | 0 |
| od 25 do 30 | 10 |
| od 31 do 36 | 15 |
| powyżej 36 | 20 |

Ostateczna liczba punktów zostanie obliczona przez przedstawienie danych według wzoru:

**S = C + G**

S - suma punktów uzyskanych we wszystkich kryteriach

C - liczba punktów uzyskanych w kryterium cena

G - liczba punktów uzyskana w kryterium gwarancja

Zamawiający jako najkorzystniejszą wybierze ofertę, która uzyska największą liczbę zsumowanych punktów.

W przypadku takiej samej liczby punktów u dwóch lub więcej Wykonawców Zamawiający przewiduje możliwość negocjacji z Wykonawcami.

1. W przypadku, gdy oferty niepodlegające odrzuceniu będą zawierały cenę wyższą niż kwota, jaką Zamawiający może wydatkować w ramach projektu, Zamawiający przewiduje możliwość negocjacji ceny z wszystkimi Wykonawcami, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu.
2. W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę z największą liczbą punktów, Zamawiający może zawrzeć umowę z Wykonawcą, którego oferta uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów.
3. **TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania przedmiotu zamówienia w terminie do dnia 15 grudnia 2019 r.

Termin odbioru częściowego jednoznaczny z zakończeniem prac remontowo – adaptacyjnych do dnia 30 listopada 2019 r.

1. **OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT**

1. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

2. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę na realizację zadania, zgodnie z wymaganiami określonymi w postępowaniu.

3. Ofertę należy złożyć na druku „Formularz ofertowy”(załącznik nr 2) opracowanym przez Zamawiającego, poprzez jego czytelne wypełnienie w języku polskim na maszynie, komputerze lub ręcznie i dołączyć wymagane dokumenty. Dopuszcza się przepisanie formularzy przez Wykonawcę, jednak układ graficzny oraz opisy poszczególnych wierszy i kolumn muszą pozostać bez zmian.

4. Oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną lub upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy. Wszelkie oświadczenia i dokumenty powinny być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania firmy lub upoważnionego przez nią przedstawiciela. Oferta może mieć także postać wydruku komputerowego. Wszelkie pisma sporządzone w językach obcych muszą być przetłumaczone na język polski i podczas oceny ofert Zamawiający będzie opierał się na tekście przetłumaczonym.

5. Załączniki i oświadczenia powinny być złożone w formie oryginału i być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy lub upoważnionego przez nią przedstawiciela. Pozostałe dokumenty, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy mogą być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” i opatrzonej imienną pieczątką i podpisem osoby uprawnionej lub upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy   
na zewnątrz. W przypadku dokumentów wielostronicowych, Zamawiający dopuszcza możliwość ich potwierdzenia „za zgodność z oryginałem” na ostatniej stronie dokumentu (zamiast na każdej stronie). W przypadku przedstawienia kopii nieczytelnej lub budzącej wątpliwości, co do jej prawdziwości, Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub kopii notarialnie poświadczonej.

6. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być dołączone pełnomocnictwo określające zakres umocowania i podpisane przez osoby reprezentujące osobę prawną lub fizyczną. Pełnomocnictwo powinno być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

7. Zamawiający zaleca, aby wszystkie strony oferty, były spięte (zszyte) w sposób zapobiegający możliwości dekompletacji jej zawartości. Każda zapisana strona (kartka) oferty powinna być opatrzona kolejnym numerem oraz podpisana lub parafowana przez osobę uprawnioną do podpisania oferty. Parafka (podpis) winna być naniesiona w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np.: wraz z imienną pieczątką osoby składającej parafkę). Zaleca się, aby wszelkie poprawki lub zmiany w tekście były parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Czyste strony nie muszą być podpisywane.

8. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich   
w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Upoważnienie musi być udokumentowane pełnomocnictwem podpisanym przez upełnomocnionych przedstawicieli wszystkich Wykonawców. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać dane mocodawców, pełnomocnika, zakres umocowania, datę udzielenia pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania, zwraca się do Zamawiającego z wszelkimi sprawami. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem występującym jako reprezentant pozostałych.

9. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie właściwe dokumenty muszą być złożone przez każdy podmiot. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie. Wypełniając Formularz Ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę” w miejscu np.: „nazwa   
i adres Wykonawcy”, należy wpisać dane dotyczące konsorcjum, a nie pełnomocnika konsorcjum.

10. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

1. **MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERT**
2. Ofertę należy złożyć osobiście lub przesłać listownie (decyduje data wpłynięcia oferty)   
   w siedzibie Zamawiającego: Stowarzyszenie ,,Nadzieja Rodzinie” ul. Karczówkowska 36,   
   25-711 Kielce w nieprzekraczalnym terminie **19.08.2019r. do godz. 08.00.**
3. Wykonawca winien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie zaadresowanej na adres Stowarzyszenie ,,Nadzieja Rodzinie” ul. Karczówkowska 36, 25-711 Kielce. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy, oraz napis: „**1/HOSTEL/SNR/2019/BK - nie otwierać do dnia 19.08.2019r. do godz. 8.00”**
4. Koperta winna być szczelnie zamknięta w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z treścią oferty, przed jej otwarciem.
5. Oferty otrzymane po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
6. **DODATKOWE INFORMACJE**

Ocenie poddane zostaną oferty spełniające warunki określone w niniejszym zapytaniu ofertowym. Pozostałe oferty zostaną odrzucone.

W dniu **19.08.2019r. o godz. 9.00**, przedstawiciel Zamawiającego otworzy złożone oferty.

Wybór Wykonawcy nastąpi na podstawie dokonanej analizy ofert nie później niż trzy dni robocze po otwarciu ofert. Zamawiający na swojej stronie internetowej umieści informację o wyborze oferty.

Konkurs ofert może zostać zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania. W przypadku wprowadzenia istotnych zmian w treści zapytania ofertowego Zamawiający wydłuży termin składania ofert.

Zamawiający zastrzega prawo unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny. O unieważnieniu postępowania Zamawiający niezwłocznie umieści odpowiednią informację na swojej stronie internetowej.

W przypadku unieważnienia niniejszego postępowania Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego z jakiegokolwiek tytułu związanego z realizacją niniejszego postępowania, za wyjątkiem odszkodowania za szkody wyrządzone umyślnie.

Wykonawcy przygotowują i składają oferty na własny koszt, niezależnie od wyniku niniejszego postępowania.

Od wyniku niniejszego postępowania Wykonawcy nie przysługują środki odwoławcze.

Poprzez złożenie oferty oferent akceptuje warunki postępowania wskazane w niniejszym Zapytaniu ofertowym i załącznikach do niego.

1. **FINANSOWANIE**

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 w ramach projektu ,, Poprawa dostępności usług zdrowotnych szansą na niezależność mieszkańców województwa świętokrzyskiego”.

1. **ROZLICZENIA**
   * 1. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich.
     2. Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy będzie wynikać wyłącznie z rzeczywistego wykonania umowy w oparciu o protokół odbioru końcowego.
     3. Zapłata wynagrodzenia dokonana będzie przelewem w terminie do 14 dni, licząc od dnia doręczenia prawidłowo wystawionych faktury.
     4. Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę jest obustronnie podpisany protokół odbioru końcowego.
     5. Za dzień zapłaty strony uznają obciążenie konta Zamawiającego poleceniem przelewu.
     6. Zamawiający zastrzega, iż płatność będzie dokonana pod warunkiem posiadania środków finansowych, przekazanych przez Instytucję Zarządzającą na rachunek bankowy projektu.   
        W sytuacji opóźnień w przekazaniu transz dotacji przez Instytucję Zarządzającą, wypłata wynagrodzenia nastąpi niezwłocznie po wpłynięciu środków z kolejnej transzy. W przypadku,   
        o którym mowa Wykonawcy nie przysługują odsetki z tytułu opóźnienia w zapłacie.

**13. OKREŚLENIE ISTOTNYCH WARUNKÓW ZMIANY UMOWY**

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy z wybranym Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

2. Dopuszczalne będą zmiany, dotyczące w szczególności zmiany jakichkolwiek rozporządzeń i przepisów i innych dokumentów, w tym dokumentów programowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, mających wpływ na realizację umowy;

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą muszą być dokonywane w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez obie strony, pod rygorem nieważności.

**14. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWARTEJ UMOWY W SPRAWIE REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia wykonania przedmiotu umowy.
2. Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy, jeżeli opóźnienie wykonania umowy lub usunięcie wady, przekroczy 14 dni w stosunku do ustalonego terminu.
3. Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto
4. w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn o których mowa w ust.2 lub innych leżących po stronie Wykonawcy, bądź w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę.
5. Zamawiający może potrącić karę umowną z należnego Wykonawcy wynagrodzenia umownego.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.

**15. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH**

Dopełniając obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Stowarzyszenie ,,Nadzieja Rodzinie’’

ul. Karczówkowska 36, 25-711 Kielce

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych

Centrum Zabezpieczenia Informacji Sylwester Cieśla

ul. Wapiennikowa 2 lok. 4

25-112 Kielce

email.: iod@czi24.pl

3) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji Zapytania Ofertowego nr 1/HOSTEL/SNR/2019/BK z dnia 31.07.2019r. do projektu pn. ,,Poprawa dostępności usług zdrowotnych szansą na niezależność mieszkańców województwa świętokrzyskiego” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c), Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w rozliczeniu projektu.

5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane dopóki, dopóty nie zostanie zgłoszony sprzeciw wobec ich przetwarzania, a w razie zgłoszenia sprzeciwu - przez okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą przysługiwać osobie, której dane dotyczą; dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami prawa i zobowiązań wynikających z zawartych umów,

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody oraz prawo do przenoszenia danych wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych będzie skutkować niemożliwością uczestnictwa w procesie realizacji projektu,

9) dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania.

**16. Osoba do kontaktu w sprawie niniejszego zapytania ofertowego:**

Do kontaktowania się z Wykonawcami upoważniona jest Wioletta Ludwikowska, tel. 41 36 69 404

e-mail: [sekretariat@nadziejarodzinie.org.pl](mailto:sekretariat@nadziejarodzinie.org.pl)

**17. Załączniki do zapytania ofertowego**

Następujące załączniki stanowią integralną część zapytania:

Załącznik 1a: Projekt budowlano-wykonawczy remontu części budynku usługowego z przeznaczeniem na mieszkania terapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu

Załącznik 1b: Opis kompleksowych robót remontowo-adaptacyjnych oraz wyposażenia.

Załącznik 2 – Formularz oferty

Załącznik 3 – Oświadczenia Wykonawcy

Załącznik 4 – Wzór umowy

**Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa ofert   
nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron.**

...........................................................

*miejscowość i data*

*Pieczęć i podpis Zamawiającego   
lub osoby uprawnionej do reprezentowania Zamawiającego*